記　載　例

自主施工工事様式―６

品質計画書添付

**「検査指定材料の確認」計画一覧表**

工事名：第　　－　　－　　　－０－　　　号　市道　　号線　　　　　　工事

工事場所：常陸大宮市　　　　地内

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回数 | 種　　別 | 細　　別 | 施工予定時期 | 備　　考 |
| １ | 排水構造物工 | KUS300\*300 | 令和　年　月上旬 | 監督員 |
| ２ | 排水構造物工 | ISL-300 | 令和　年　月中旬 | 自　主 |
| ３ | 排水構造物工 | T-14　300用 | 令和　年　月中旬 | 自　主 |
| ４ |  |  |  |  |
| ５ |  |  |  |  |
| ６ |  |  |  |  |
| ７ |  |  |  |  |
| ８ |  |  |  |  |
| ９ | ※実際の工事に合ったものを記載すること。 |  |  |  |
| １０ |  |  |  |  |

（注）・「検査指定材料の確認」計画一覧表を品質計画書等に添付すること。

　　　・監督員と協議し，自主検査とせず，監督員の検査とする場合は，通常の手続で実施す

ること。

　　　・必要に応じ，欄の大きさや加除及び文字の大きさの変更は可とする。

・ＩＳＯ等の様式でも可とする。

記　載　例

自主施工工事様式―７

品質計画書添付

**「 段 階 確 認 」 計 画 一 覧 表**

工事名：第　　－　　－　　　－０－　　　号　市道　　号線　　　　　　工事

工事場所：常陸大宮市　　　　地内

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回数 | 種　　別 | 細　　別 | 確認項目 | 施工予定時期 | 備　考 |
| １ | 道路土工 | 路床 | プルーフローリング | R○.○上旬 | 自　主 |
| ２ | 道路土工 | 路床 | 出来形 | R○.○上旬 | 監督員 |
| ３ | 舗装工 | 下層路盤 | 平板載荷試験 | R○.○中旬 | 自　主 |
| ４ | 舗装工 | 下層路盤 | 出来形 | R○.○中旬 | 監督員 |
| ５ | 舗装工 | 上層路盤 | 現場密度試験 | R○.○下旬 | 自　主 |
| ６ | 舗装工 | 上層路盤 | 出来形 | R○.○下旬 | 監督員 |
| ７ | 舗装工 | 表層 | 厚さ（コア抜き） | R○.○上旬 | 自　主 |
| ８ |  |  |  |  |  |
| ９ | ※実際の工事に合ったものを記載すること。 |  |  |  |  |
| １０ |  |  |  |  |  |

（注）・「段階確認」計画一覧表を品質計画書等に添付すること。

　　　・監督員と協議し，自主検査とせず，監督員の検査とする場合は，通常の手続で実施す

ること。

　　　・必要に応じ，欄の大きさや加除及び文字の大きさの変更は可とする。

　　　・ＩＳＯ等の様式でも可とする。

記　載　例

自主施工工事様式―８

自主施工工事材料検査

**材　料　検　査　願**

令和　　年　　月　　日

（監督員）　○○　○○　様

請負者：

住所：

現場代理人：　　　　　 　　　㊞

　下記工事に係る下欄の工事用材料を現場にとりそろえましたので，常陸大宮市建設工事請負

契約約款の規定に基づき，検査をお願いいたします。

記

１．工　事　名　　第　　－　　－　　　－０－　　　号　市道　　　号線　　　　　　工事

２．工事場所　　常陸大宮市　　　　地内

３．契約年月日　　令和　　年　　月　　日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品　　　名 | 規　格 | 単　位 | 数　量 | 可否 | 備　　　考 |
| 長尺Ｕ字溝 | KUS300\*300 | 本 | ○○ |  |  |

上記のとおり，材料を検査しました。

令和　　年　　月　　日

監督員職氏名　　　　　　　　　　㊞

（注）①材料検査願いに対し，請負人に検査を指示すること。

　　　②請負人が工程に沿って検査結果を記録し，写真撮影を行うこと。

　　　③監督員が材料品質書類・検査記録・写真等を基に，材料の品質・数量等を確認後，押

印すること。

記　載　例

自主施工工事様式―９

自主施工工事段階確認

**段　階　確　認　書**

令和　　年　　月　　日

（監督員）　　　　　　　様

請負者：

住所：

現場代理人：　　　　　 　　　㊞

　下記工事について，特記仕様書に基づき，段階確認をお願いします。

記

１．工事名　　第　　－　　－　　　－０－　　　号　市道　　　号線　　　　　　工事

２．工事場所　　常陸大宮市　　　　地内

３．契約年月日　　令和　　年　　月　　日

４．確認希望年月日　　令和　　年　　月　　日

５．確認箇所等

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 種　　　別 | 細　　　別 | 確認項目 | 備　　　考 |
| 舗　装　工 | 上層路盤工 | 出 来 形 |  |

６．受　　理　　日　　　令和　　年　　月　　日（監督員記入）

７．確 認 予 定 日　　　令和　　年　　月　　日（監督員記入）

**確　認　書**

令和　　年　　月　　日

現場代理人　　　　　　　様

確認者職氏名　　　　　　　　　　㊞

上記工事について，令和　　年　　月　　日に段階確認を行い，確認しました。

（注）①段階確認願いに対し，請負人に検査を指示すること。

　　　②請負人が工程に沿って検査結果を記録し，写真撮影を行うこと。

　　　③監督員が検査記録・写真等を基に，確認後，押印すること。